附件3

开江县重大地质灾害隐患点综合整治

主要任务约束性指标分解表

| 年份 | 消除隐患点 数量（处） | 减少威胁 人数（人） |
| --- | --- | --- |
| 2021年 | 44 | 1093 |
| 2022年 | 44 | 1042 |
| 2023年 | 23 | 597 |
| 2024年 | 32 | 1710 |
| 2025年 | 31 | 1726 |
| 合计 | 174 | 6168 |

备注：结合省政府“三年行动计划”和市政府“五年行动计划”工作要求，我县根据实际，计划消除隐患点174处，减少威胁人数6168人。按照2021年、2022年、2023年完成任务比例为40%、40%、20%设定。同时根据《四川省“十四五”地质灾害防治规划》制定2024年、2025年任务计划。